창업사업화 지원사업 사업계획서

오토케(AutoKe)  —  AI 기반 마케팅 자동화 플랫폼

□ 일반현황

＜ 일반현황 ＞

| 창업아이템명 | "마케팅, 오토케 하지?" — 콘텐츠 생성부터 전략까지 자동화된 초보자용 마케팅 도구 |
| --- | --- |
| 산출물 (협약기간 내) | · 웹 플랫폼 1개 · 관리자 대시보드 1개 · SNS 연동 기능이 포함된 AI 콘텐츠 생성 모듈 1개 · 자동 스케줄링 모듈 1개 · 마케팅 성과 분석 및 AI 전략 추천 모듈 1개 · AI 기반 콘텐츠 생성 관련 특허 출원 1건 |

＜ 조직구성 현황 (대표자 본인 제외) ＞

| 순번 | 직위 | 담당 업무 | 보유역량 (경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀장 | 백엔드 개발 | 산업디자인 전공, 웹 서버 및 API 개발 5년 이상, AI 서비스 개발 경력 2년 | 팀원 (4대보험) |
| 2 | 팀원 | 프론트엔드 개발 | UI 설계 및 React 기반 웹앱 개발 4년 | 팀원 (4대보험) |
| 3 | 팀원 | 콘텐츠 디자인 및 UI/UX 기획 | SNS 콘텐츠 포맷 전문 경험, 스타트업 경력 1년 이상 | 팀원 (4대보험) |
| 4 | 팀원 | 콘텐츠 생성 AI 연동 및 모델 적용 | GPT · Claude API 연동 경험, AI 서비스 개발 | 팀원 예정 ('25.07) |
| 5 | 팀원 | 커뮤니티 운영 및 SNS 채널 관리 | 실무 중심 SNS 마케팅 경험 3년 이상 | 팀원 예정 ('25.06) |
| 6 | 팀원 | 고객응대, 이용자 지원 | 스타트업 운영관리 경험 1년 이상 | 팀원 예정 ('25.07) |
| 7 | 팀원 | 비즈니스 모델 및 사업 기획 | 창업컨설팅 및 초기 사업 전략 수립 경험 | 팀원 예정 ('25.07) |

□ 창업아이템 개요 (요약)

＜ 창업아이템 개요 ＞

| 명칭 | 오토케 (AutoKe) | 범주 | 자동화 소프트웨어 (AI 기반) |
| --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 | 마케팅 콘텐츠를 자동으로 생성하고, SNS에 자동으로 스케줄링·게시하며, 성과 데이터를 분석해 최적화까지 수행하는 마케팅 초보자를 위한 통합 자동화 플랫폼 |  |  |
| 핵심 기능 | 콘텐츠 자동 생성 → SNS 스케줄링·게시 → 데이터 기반 성과 분석 → 최적화 (End-to-End 마케팅 자동화) |  |  |
| 대상 고객 | 1인 창업자 약 100만 명, 소상공인 약 600만 명 |  |  |
| 고객 혜택 | 시간 절약, 운영 자동화, 마케팅 효율 극대화 |  |  |
| 가격 모델 | 월 구독제 (SaaS) + 토큰형 콘텐츠 생성 과금 병행 |  |  |

＜ 핵심 기능 및 특징 ＞

| 구분 | 핵심 기능 | 설명 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 콘텐츠 생성 | AI 기반 텍스트·이미지 자동 생성 | 제품 정보 입력 시 SNS 규격 콘텐츠 자동 생성. 단시간 내 100개 콘텐츠 생성 가능 | 플랫폼별 포맷 대응, 이미지+텍스트 혼합 |
| 자동 스케줄링 | SNS 채널별 시간 자동 추천 및 게시 | 사용자 활동 시간대 분석 → 자동 업로드 실행. 날짜·요일·시간 자동 반복 스케줄링 | Instagram, Threads, Twitter(X), Facebook |
| 분석·전략 추천 | 콘텐츠 반응 기반 성과 분석 + 전략 제안 | 좋아요·조회수 등 KPI 기반 전략 자동 추천. 최적 게시 시간 및 콘텐츠 유형 추천 | 대시보드 리포트 자동 생성 |
| 대시보드 | 관리자용 운영·성과 시각화 UI | 콘텐츠별 요일·시간에 따른 성과 실시간 확인. 직관적 UX로 초보 창업자 친화 설계 | 직관적 UX, 성과 기반 콘텐츠 스케줄링 지원 |

□ 1-1. 창업아이템 배경 및 필요성

＜ 문제 인식 (Problem) ＞

| 구분 | 문제 유형 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시장 문제 | 높은 제작 비용 | SNS 콘텐츠 1개 제작 시 최소 10시간 이상 소요. 창업 초기 기업은 마케팅 인력이 부족하며 반복 작업으로 본업 집중 어려움 |
|  | 도구 파편화 | 콘텐츠 생성 플랫폼과 마케팅 자동화 도구가 서로 분리되어 있어 통합 솔루션 부재. 자동화 도구에 대한 수요는 높지만 진입장벽이 높음 |
|  | 언어 장벽 | 대부분 외산 위주로 한국어를 지원하지 않아 접근성 및 활용성이 매우 낮음 |
| 기존 도구 한계 | 기능 불완전 | 대부분 콘텐츠 제작만 지원하며 자동 스케줄 기능이 없어 SNS 채널별로 하나하나 직접 설정해야 함 |
|  | 효과 검증 불가 | 마케팅 집행 후 효과 검증이 어려움. 데이터 분석 화면이 전문가 중심으로 창업자가 쓰기 어려운 구조 |
|  | 대표자 실증 | 2회 창업 경험에서 마케팅 실패 반복. 현재 SNS 직접 운영 중으로 콘텐츠 제작에 매주 10시간 이상 소요되는 문제 직접 체감 |

＜ 해결방안 및 개발 목적 ＞

| 구분 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 해결 방안 | 콘텐츠 자동 생성 | 입력한 콘텐츠 정보를 통해 단시간 안에 자동으로 100개 콘텐츠 생성 |
|  | 자동 스케줄링 | 생성된 콘텐츠로 4개 SNS(Instagram, Threads, Twitter(X), Facebook)에 자동 스케줄링·게시. 날짜·요일·시간 자동 반복 자동화 |
|  | 성과 분석·최적화 | 콘텐츠의 좋아요·노출수 등을 분석해 스케줄링 최적화 → 마케팅 효율 극대화 |
|  | 개발 준비 현황 | 2023년 AI 모델 실험 → 2024년 소규모 테스트 → 2025년 본격 개발. 1인 창업자·소상공인 5인 인터뷰 완료, 베타 테스트 예정 |
| 개발 목적 | 지속 가능한 마케팅 | 마케팅 전담 인력 없이도 지속 가능한 마케팅 환경 제공 |
|  | 비용·시간 절감 | 콘텐츠 제작 및 게시 업무 간소화로 창업자의 시간·비용 절감 |
|  | 다채널 마케팅 | 다채널 마케팅으로 고객 유입 극대화. 창업자가 마케팅 인력 없이도 유입을 지속시키는 현실적인 솔루션 제공 |

□ 목표시장 및 사업화 전략

＜ 목표시장 및 사업화 전략 ＞

| 구분 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시장 현황 | 목표 시장 | 국내 자영업자 약 600만 명 / 1인 창업자 및 크리에이터 시장 급성장. SNS 마케팅은 핵심 채널이지만 실행력 부족으로 성과 저조 |
|  | 고객 요구사항 | · 콘텐츠를 '누가 대신' 만들어 주길 원함 · 요일·시간 등 분석 및 추천 기능 필요 · 쉬운 인터페이스와 명확한 성과 피드백 대시보드 필요 · 적은 리소스로 운영 가능한 마케팅 솔루션 필요 |
| 비즈니스 모델 | 수익 구조 | 월 구독형 SaaS 기반 + 콘텐츠 생성 토큰 과금 방식 병행 → 콘텐츠는 필요 수만큼 유연 사용 |
|  | 고객 확보 전략 | 1인 창업자·소상공인 대상 무료 체험 → 유료 전환. 초기 커뮤니티·창업 플랫폼 중심 타겟팅, 실사용 기반 확산 |
| 성과 목표 | 가입자 | 유료 가입자 1,000명 확보 |
|  | 매출 | 월 반복 매출(MRR) 1,000만 원 이상 |
|  | 고용 | 고용 인력 2명 이상 |
| 핵심 경쟁력 | 차별성 | 콘텐츠 생성부터 게시·분석·최적화까지 마케팅 전체를 자동화. '오토케(어떻게)'를 고민하는 사람을 위한 실행 중심 설계 |
|  | 기술·조직 경쟁력 | 자체 AI 콘텐츠 생성 실험 경험(2023~), OpenAI 등 다양한 AI를 활용한 실서비스 설계, 한양대 창업대학원 네트워크와 실증 가능 |

＜ 최종 산출물 작성 (전체 사업단계) ＞

| 구분 | 최종 산출물 | 수량 | 완료 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단기 (협약 기간 내) | AI 텍스트·이미지 콘텐츠 생성 모듈 | 1 | 2025.07 |
|  | SNS 자동 스케줄링 모듈 | 1 | 2025.07 |
|  | 관리자용 대시보드 페이지 | 1 | 2025.10 |
|  | 마케팅 성과 분석 및 AI 전략 추천 모듈 | 1 | 2025.12 |
|  | 오토케 웹 기반 플랫폼 | 1 | 2025.12 |
|  | AI 기반 마케팅 자동화 기술 특허 출원 | 1 | 2025.12 |
| 중·장기 최종 산출물 | 브랜드 맞춤형 AI 전략 추천 알고리즘 모듈 | 1 | 2026.06 |
|  | 외부 플랫폼 연동 API 모듈 | 1 | 2026.12 |
|  | 온라인 광고 자동 집행 모듈 (구글 애즈, 네이버광고, 카카오모먼트 연동 포함) | 1 | 2026.12 |
|  | 오토케 앱 (iOS, AOS 웹 플랫폼 기능 앱과 연동) | 1 | 2026.12 |

— 오토케(AutoKe) 창업사업화 지원사업 사업계획서 —